ACTA DE REUNIONES

Grupo 2121-I3-I4-D (Enrique Gómez, Íñigo Álvarez y Marcos Alonso)

La iteración 3 ha sido planificada por nuestra parte para ser terminada en 3 semanas, pero con una de descanso entre medias (Semana Santa) debido a viajes de algunos de los compañeros. Es por eso que solo hemos tenido 2 semanas de trabajo para realizar esta parte del proyecto y por lo tanto hemos tenido 2 reuniones importantes.

REUNIONES:

- Lunes 4 de abril:

Este día comenzamos juntos la iteración 3, pero no era la primera vez que nos juntamos para hablar del proyecto ya que iteraciones 1 y también las hicimos juntos por la evaluación no continua. Está reunión duró entorno a 30 minutos por una plataforma llamada “Discord”.

En esta, acordamos el trabajo que realizaríamos en esa semana y llegamos a un acuerdo de tomarnos un descanso en Semana Santa.  En esta comenzamos repartiéndonos hasta la tarea F12, aunque no de manera muy exacta, ya que quien avanzaba más rápido intentaba quitar tareas al resto.  La asignación de tareas fue la siguiente: Marcos alonso, se encargaría de todos los apartados relacionados con el game y game_reader, que es lo que mejor entendía; Íñigo de hacer el módulo Link y de todo lo relacionado con los enlaces y su visualización, así como el hormiguero.dat; por último, Enrique se encargaría de los comandos, de crear el módulo Inventory y de los todos los test, pues era el que los había hecho en la iteración 2.

Finalmente quedamos en que quien viera que tenía menos trabajo, modificara el módulo Player para incluir el nuevo inventario. Debido a que a Marcos le costaba hacer opaca la estructura del Game, Íñigo lo hizo por el y Marcos gracias a eso implementó el inventario en el módulo Player.

- Lunes 18 de abril:

Esta reunión fue bastante más corta, ya que llevábamos bien encaminado el proyecto. Las tareas que quedaban por repartir eran pocas, Enrique pidió modificar los comandos take y drop y el graphic_engine para mostrar los nombres del objeto. Marcos se encargaría de hacer el comando inspect para que funcione con las descripciones gráficas, y Enrique hacer en inspect para objetos y crear el fichero LOG modificando el game_loop.

Los tres coincidimos en ir a hablar con el profesor el miércoles 25 de abril para preguntar a Jaime alguna duda que teníamos antes de acabar la Iteración.

Finalmente, nos reunimos un día en la biblioteca de la EPS para terminar de revisar el proyecto entre los 3 el jueves 26 de abril.